|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ,** **Форма БЗ-2 (індивідуальна)** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Апарат Міністерства енергетики України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. | 2401070 | | | , | 0431 |  | Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | (КПКВК) | | |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Видатки з державного бюджету | | | | | | | | | | Autogenerated |  | | Надання кредитів з державного бюджету | | | | | | | | Autogenerated | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Розроблення та виконання програми реформування вугільної галузі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ліквідація неперспективних вугледобувних підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Підготовка до ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Здійснення заходів з ліквідації вугледобувних підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Розроблення техніко-економічних обґрунтувань недоцільності подальшої експлуатації вугледобувних підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |  | | | | |
| 4. Надходження для виконання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Обсяги за видами надходжень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  | (тис.грн) | | | | |
| Код | | Найменування | | | | | | | | | | 2024 рік  (звіт) | | 2025 рік  (затверджено) | | | | 2026 рік  (план) | 2027 рік  (план) | 2028 рік  (план) | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | | | | |
|  | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | 272 169,2 | | 502 899,9 | | | | 502 899,9 | 502 899,9 | 502 899,9 | | | | |
|  | | у тому числі: загальний фонд | | | | | | | | | | 272 169,2 | | 502 899,9 | | | | 502 899,9 | 502 899,9 | 502 899,9 | | | | |
|  | | спеціальний фонд,  з них: | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів | | | | | | | | | | | | | | | | Autogenerated |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37056 | | | 29-09-2025 10:44:10 | | | | | | | | АІС "ГРК" | | | | 20da269e-7036-4501-8a55-3b842f4e1312 | | | | | | | 1 з 7 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | | | |
| 5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | | | |
| 5.1 Видатки | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) |  |
| Код | Найменування коду | | | 2024 рік  (звіт) | | 2025 рік  (затверджено) | | 2026 рік  (план) | 2027 рік  (план) | 2028 рік  (план) | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | 272 169,2 | | 502 899,9 | | 502 899,9 | 502 899,9 | 502 899,9 | | | |
| у тому числі: загальний фонд | | | 272 169,2 | | 502 899,9 | | 502 899,9 | 502 899,9 | 502 899,9 | | | |
| спеціальний фонд | | |  | |  | |  |  |  | | | |
|  | ВСЬОГО | | | 272 169,2 | | 502 899,9 | | 502 899,9 | 502 899,9 | 502 899,9 | | | |
|  | у тому числі: загальний фонд | | | 272 169,2 | | 502 899,9 | | 502 899,9 | 502 899,9 | 502 899,9 | | | |
|  | спеціальний фонд | | |  | |  | |  |  |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | |
| Зміни у структурі видатків відсутні. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | | | |
| 6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  | (тис.грн) | | | |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | 2024 рік  (звіт) | | 2025 рік  (затверджено) | | 2026 рік  (план) | 2027 рік  (план) | 2028 рік  (план) | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 | Підготовка до ліквідації державних вугледобувних підприємств або господарських товариств з видобутку вугілля, 100 відсотків акцій яких належать державі | | | 203 875,7 | | 220 000,0 | |  |  |  | | | |
| у тому числі: загальний фонд | | | 203 875,7 | | 220 000,0 | |  |  |  | | | |
| спеціальний фонд | | |  | |  | |  |  |  | | | |
| 2 | Ліквідація вугледобувних підприємств | | | 48 210,4 | | 212 605,7 | | 421 206,4 | 415 060,0 | 437 053,1 | | | |
| у тому числі: загальний фонд | | | 48 210,4 | | 212 605,7 | | 421 206,4 | 415 060,0 | 437 053,1 | | | |
| спеціальний фонд | | |  | |  | |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37056 | | 29-09-2025 10:44:10 | АІС "ГРК" | | | | 20da269e-7036-4501-8a55-3b842f4e1312 | | | | 2 з 7 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | | 2024 рік  (звіт) | 2025 рік  (затверджено) | | 2026 рік  (план) | 2027 рік  (план) | 2028 рік  (план) | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 3 | Нерозподілений залишок коштів (до прийняття рішення Уряду) | | | |  | 70 294,2 | |  |  |  | |
| у тому числі: загальний фонд | | | |  | 70 294,2 | |  |  |  | |
| спеціальний фонд | | | |  |  | |  |  |  | |
| 4 | Утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включене | | | | 2 616,5 |  | |  |  |  | |
| у тому числі: загальний фонд | | | | 2 616,5 |  | |  |  |  | |
| спеціальний фонд | | | |  |  | |  |  |  | |
| 5 | Підготовка відокремлених підрозділів державних вугледобувних підприємств до ліквідації | | | | 13 696,9 |  | | 70 294,2 | 87 839,9 | 65 846,8 | |
| у тому числі: загальний фонд | | | | 13 696,9 |  | | 70 294,2 | 87 839,9 | 65 846,8 | |
| спеціальний фонд | | | |  |  | |  |  |  | |
| 6 | Оплата послуг з розроблення техніко-економічних обґрунтувань недоцільності подальшої експлуатації вугледобувних підприємств та проведення їх комплексної державної експертизи | | | | 3 769,7 |  | | 11 399,3 |  |  | |
| у тому числі: загальний фонд | | | | 3 769,7 |  | | 11 399,3 |  |  | |
| спеціальний фонд | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | ВСЬОГО | | | | 272 169,2 | 502 899,9 | | 502 899,9 | 502 899,9 | 502 899,9 | |
|  | у тому числі: загальний фонд | | | | 272 169,2 | 502 899,9 | | 502 899,9 | 502 899,9 | 502 899,9 | |
|  | спеціальний фонд | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| Зміни у структурі видатків відсутні. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |
| 7. Результативні показники бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Результативні показники | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Показники | | Одиниця виміру | | 2024 рік  (звіт) | 2025 рік  (затверджено) | | 2026 рік  (план) | 2027 рік  (план) | 2028 рік  (план) | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат | |  | |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37056 | | 29-09-2025 10:44:10 | | АІС "ГРК" | | | 20da269e-7036-4501-8a55-3b842f4e1312 | | | | 3 з 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість шахт, на яких передбачається здійснювати заходи з підготовки до ліквідації | | одиниць | | 5,0 | 2,0 | | 2,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 2 | Кількість проєктів ліквідації вугледобувних підприємств | | одиниць | | 5,0 | 7,0 | | 6,0 | 7,0 | 6,0 | |
| 3 | Загальна кошторисна вартість проєктів ліквідації вугледобувних підприємств | | тис. гривень | | 2701 420,0 | 1918 046,0 | | 1542 323,0 | 1839 644,0 | 1619 868,0 | |
| 4 | Загальний обсяг коштів, використаних для виконання проєктів ліквідації вугледобувних підприємств на кінець року | | тис. гривень | | 1224 197,5 | 891 494,0 | | 633 704,4 | 627 412,0 | 649 405,1 | |
| 5 | Розроблення техніко-економічних обґрунтувань недоцільності подальшої експлуатації вугледобувного підприємства та проведення їх комплексної державної експертизи | | одиниць | | 2,0 |  | | 3,0 |  |  | |
|  | продукту | |  | |  |  | |  |  |  | |
| 1 | Кількість шахт, на яких будуть завершені заходи з підготовки до ліквідації | | одиниць | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |  |  | |
| 2 | Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році будуть завершені роботи за проєктами ліквідації у повному обсязі | | одиниць | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 3 | Кількість затверджених Міненерго техніко- економічних обґрунтувань недоцільності подальшої експлуатації вугледобувного підприємства | | одиниць | | 2,0 |  | | 3,0 |  |  | |
|  | ефективності | |  | |  |  | |  |  |  | |
| 1 | Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти | | тис. гривень | | 43 171,0 | 110 000,0 | | 35 147,0 | 29 280,0 | 21 949,0 | |
| 2 | Середня вартість ліквідації однієї шахти | | тис. гривень | | 9 642,1 | 274 006,6 | | 257 054,0 | 262 806,0 | 269 978,0 | |
| 3 | Середня вартість розроблення техніко-економічних обґрунтувань недоцільності подальшої експлуатації вугледобувного підприємства та комплексної державної експертизи | | тис. гривень | | 1 884,8 |  | | 3 800,0 |  |  | |
|  | якості | |  | |  |  | |  |  |  | |
| 1 | Рівень реалізації проєктів ліквідації шахт | | відсотків | | 44,0 | 46,5 | | 41,0 | 34,0 | 40,0 | |
| 2 | Частка вугледобувних підприємств на яких завершені заходи з підготовки до ліквідації у поточному році | | відсотків | | 40,0 | 100,0 | | 100,0 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37056 | | 29-09-2025 10:44:10 | | АІС "ГРК" | | | 20da269e-7036-4501-8a55-3b842f4e1312 | | | | 4 з 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Частка проєктів ліквідації вугледобувних підприємств на яких завершено в повному обсязі роботи та заходи з ліквідації у поточному році | | відсотків | | 20,0 | 14,3 | | 14,0 | 12,0 | 13,0 | |
| 4 | Рівень забезпечення функціонування державного підприємства "Укршахтгідрозахист" та забезпечення його готовності до експлуатації водовідливних комплексів | | відсотків | | 100,0 |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| Відповідно до попереднього прогнозу видатків за бюджетною програмою КПКВК 2401070 «Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств»: | | | | | | | | | | | |
| 1) В межах прогнозних видатків на 2026 рік (обсяг видатків – 502 899,9 тис. грн.) передбачається: | | | | | | | | | | | |
| - забезпечити виконання заходів з підготовки до ліквідації 2 відокремлених підрозділи; | | | | | | | | | | | |
| - забезпечити виконання робіт та заходів, передбачених проектами ліквідації 6 гірничих підприємств; | | | | | | | | | | | |
| - виконати у повному обсязі роботи та заходи, передбачені проектами ліквідації 1 шахт; | | | | | | | | | | | |
| - розробити і затвердити техніко-економічне обґрунтування недоцільності подальшої експлуатації 3 вугледобувних підприємств; | | | | | | | | | | | |
| - своєчасно виконувати підготовку шахт до ліквідації з подальшою передачею на ліквідацію; | | | | | | | | | | | |
| - своєчасно виконувати роботи з ліквідації шахт, що у свою чергу забезпечить недопущення збільшення їх проектної вартості. | | | | | | | | | | | |
| 2) В межах прогнозних видатків на 2027 рік (обсяг видатків – 502 899,9 тис. грн.) передбачається: | | | | | | | | | | | |
| - забезпечити виконання заходів з підготовки до ліквідації 3 відокремлених підрозділів; | | | | | | | | | | | |
| - забезпечити виконання робіт та заходів, передбачених проектами ліквідації 7 гірничих підприємств; | | | | | | | | | | | |
| - виконати у повному обсязі роботи та заходи, передбачені проектами ліквідації 1 шахти; | | | | | | | | | | | |
| - своєчасно виконувати підготовку шахт до ліквідації з подальшою передачею на ліквідацію; | | | | | | | | | | | |
| - своєчасно виконувати роботи з ліквідації шахт, що у свою чергу забезпечить недопущення збільшення їх проектної вартості. | | | | | | | | | | | |
| 3) В межах прогнозних видатків на 2028 рік (обсяг видатків – 502 899,9 тис. грн.) передбачається: | | | | | | | | | | | |
| - забезпечити виконання заходів з підготовки до ліквідації 3 відокремлених підрозділи; | | | | | | | | | | | |
| - забезпечити виконання робіт та заходів, передбачених проектами ліквідації 6 гірничих підприємств; | | | | | | | | | | | |
| - виконати у повному обсязі роботи та заходи, передбачені проектами ліквідації 4 шахт; | | | | | | | | | | | |
| - своєчасно виконувати роботи з ліквідації шахт, що у свою чергу забезпечить недопущення збільшення їх проектної вартості. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37056 | | 29-09-2025 10:44:10 | | АІС "ГРК" | | | 20da269e-7036-4501-8a55-3b842f4e1312 | | | | 5 з 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 8. Чисельність працівників у бюджетних установах | | | | | | | | | Autogenerated | |  | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
|  | Не підлягає заповненню | | | | | |  |  | | | |  | | |  |  | | | | |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | Autogenerated |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не підлягає заповненню | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Інформація про огляд витрат державного бюджету | | | | | | | | | | | Autogenerated | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не підлягає заповненню | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Підстави реалізації бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Гірничий закон України від 06 жовтня 1999 року № 1127-XIV; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року № 280 "Про хід структурної перебудови вугільної промисловості"; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року № 939 "Про заходи затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств" (зі змінами і доповненнями); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 року № 1205 "Про затвердження Програми "Українське вугілля" (із змінами); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1999 року № 31 "Про заходи розв'язання еколого-гідрологічних проблем, які виникають внаслідок закриття гірничодобувних підприємств, шахт, розрізів" (пункт 11); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 липня 2002 року № 938 "Про заходи щодо поліпшення роботи підприємств вугільної та торфодобувної галузей"; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 93 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств" (із змінами); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 696-р "Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств"; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 220-р "Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37056 | | | | 29-09-2025 10:44:10 | | | | | АІС "ГРК" | | | | | | | | | | | 20da269e-7036-4501-8a55-3b842f4e1312 | | | | | | | | | | 6 з 7 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | Міністр | | | |  | | Світлана ГРИНЧУК | |  | | |
|  | |  | | | | (підпис) | | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37056 | | | 29-09-2025 10:44:10 | | | | АІС "ГРК" | | 20da269e-7036-4501-8a55-3b842f4e1312 | | 7 з 7 | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

.